ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 апреля 2007 г. № 424

Об утверждении Государственной программы о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2009 г. № 1363 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 261, 5/30624) <C20901363>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2009 г. № 1689 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 1, 5/30955) <C20901689>

В целях создания безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц, независимого проживания и интеграции их в общество Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы (далее – Государственная программа).

2. Определить:

государственными заказчиками Государственной программы Управление делами Президента Республики Беларусь, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, Министерство информации, Министерство образования, Министерство финансов, Министерство связи и информатизации, Министерство промышленности, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство архитектуры и строительства, Министерство труда и социальной защиты, Государственный комитет по стандартизации, облисполкомы и Минский горисполком;

координатором Государственной программы Министерство труда и социальной защиты.

3. Осуществлять финансирование Государственной программы в пределах средств, предусматриваемых в республиканском и местных бюджетах на очередной финансовый (бюджетный) год государственным заказчикам Государственной программы на содержание соответствующих отраслей, а также из собственных средств организаций – ее исполнителей, иных источников, не запрещенных законодательством.

4. Установить, что государственные заказчики:

осуществляют контроль за выполнением мероприятий Государственной программы и целевым использованием средств, выделяемых на их реализацию;

ежегодно до 10 февраля представляют в Министерство труда и социальной защиты отчет о ходе выполнения Государственной программы за прошедший год.

5. Министерству труда и социальной защиты:

довести Государственную программу до заинтересованных;

ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о ходе выполнения Государственной программы.

6. Возложить персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий Государственной программы на руководителей государственных органов, являющихся ее заказчиками.

7. Контроль за выполнением Государственной программы возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих вопросы здравоохранения, социальной защиты и строительного комплекса.

| Премьер-министр Республики Беларусь | С.Сидорский |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 03.04.2007 № 424 |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ О БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ НА 2007–2010 ГОДЫ

В Республике Беларусь проживает 1,9 млн. пенсионеров по возрасту, 126 тысяч детей в возрасте до 18 лет с особенностями психофизического развития, 265,9 тысячи детей в возрасте до 3 лет. Особую группу в структуре населения представляют инвалиды, численность которых имеет устойчивую тенденцию к росту. По сравнению с 2002 годом численность инвалидов, состоящих на учете в органах по труду и социальной защите, в 2006 году возросла на 31,2 тысячи человек, или на 6,5 процента, и составила 509 204 человека. Увеличился также удельный вес инвалидов в общей численности населения: если в 2002 году в среднем по республике он составлял 4,8 процента, то в 2006 году – 5,2 процента. В значительной степени рост численности инвалидов происходит за счет граждан, признанных инвалидами в пенсионном возрасте.

Наличие в обществе физически ослабленных лиц, к которым относятся инвалиды, а также лица с ограниченными возможностями передвижения (пожилые граждане, беременные женщины, дети дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в колясках), обусловливает возрастание требований к созданию необходимых условий для свободного их перемещения в окружающей среде, независимого проживания, что на современном этапе является одной из важнейших государственных задач.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049) среда обитания должна способствовать социальной адаптации физически ослабленных лиц.

В этих целях сформирован комплекс градостроительных и архитектурно-строительных нормативов, позволяющий при пространственно-планировочной организации территорий и проектировании отдельных зданий и сооружений обеспечивать базовые требования к среде для передвижения инвалидов и физически ослабленных лиц, – Республиканские строительные нормы РСН 70–90 «Обеспечение условий для передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками, при разработке проектов планировки и застройки жилых районов и микрорайонов, а также жилых и общественных зданий в Белорусской ССР»; Ведомственные строительные нормы ВСН 62–91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»; Изменение № 2 к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНБ 3.03.02-97 «Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов»; СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания», СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания». Кроме того, в республике действуют разработанные в помощь проектировщику эскизы нормалей оборудования жилой среды для обеспечения нужд инвалидов, в том числе жилых и общественных зданий, пешеходных тоннелей, дорог, остановок общественного транспорта и другие.

В целях дальнейшего совершенствования работы по созданию условий независимого проживания инвалидов принятопостановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2005 г. № 673 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов, обеспечению их свободного доступа к общественному транспорту, местам учебы, работы, отдыха» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 103, 5/16154).

Требования действующих строительных норм и правил обязательны при разработке проектно-сметной документации и строительстве (реконструкции, благоустройстве) объектов. Контроль за их выполнением осуществляют соответствующие государственные органы строительной экспертизы и строительного надзора.

Вопросы создания безбарьерной среды для инвалидов рассматривались на заседаниях Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов в ходе отчетов облисполкомов, Минского горисполкома о выполнении государственной и региональных программ по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов.

Вместе с тем для инвалидов и физически ослабленных лиц современная антропогенная среда неудобна, она сдерживает их подвижность, многим не позволяет покидать жилище весь год либо в осенне-зимний период. Территории городов и сел республики не приспособлены к потребностям не только инвалидов, но и других групп физически ослабленных лиц.

В многоквартирных жилых домах к потребностям физически ослабленных лиц не приспособлены входы, лестницы, лифты, лифтовые холлы, мусоропроводы и другие пространства и устройства общего пользования. Значительная часть жилого фонда характеризуется наличием квартир, планировочная структура которых не позволяет организовать быт инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках.

Большинство зданий и сооружений, наиболее часто посещаемых инвалидами и другими категориями физически ослабленных лиц, также не соответствует требованиям данного контингента – у входов не созданы условия для ожидания, отдыха, парковки транспортных средств инвалидов, хранения детских колясок и другие. Планировка внутренних пространств не рассчитана на пребывание в них инвалидов-колясочников. Типичны проблемы ограниченного состава, недостаточной площади и неудобной конфигурации помещений, отсутствия необходимой безбарьерной связи между группами помещений. Специфические потребности инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в наибольшей степени влияют на особенности проектирования среды обитания, в том числе зданий и сооружений. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата испытывают затруднения в передвижении по сложному маршруту и в тесном помещении, в преодолении различных препятствий, а также в пользовании балконами, лоджиями, обычной мебелью и оборудованием.

Требования инвалидов данной группы по созданию беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям могут быть выполнены посредством принятия определенных архитектурно-планировочных решений при проектировании объектов различного назначения, применении специального оборудования и приспособлений.

При проектировании территорий, зданий и сооружений не менее важен учет требований инвалидов с нарушениями органов зрения и слуха. Для них особое значение приобретают система дополнительных контрастных сочетаний цвета и фактуры, материалов, звуковых сигналов, специальных направляющих и предупреждающих устройств, рельефных и силуэтных указателей, устройства дополнительной визуальной и световой информации, а также электроакустических приспособлений.

Проведенный анализ (согласно данным местных исполнительных и распорядительных органов) показал, что удельный вес объектов социальной инфраструктуры, учитывающих требования безбарьерной среды, в целом по республике составляет 19,9 процента.

Состояние формирования доступной для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц среды жизнедеятельности обусловило необходимость разработки Государственной программы создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы (далее – Государственная программа).

При разработке Государственной программы прежде всего учитывалась категория инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха. Создание безбарьерной среды для инвалидов позволит сформировать условия независимого проживания в удобной антропогенной среде на территории Республики Беларусь и другим категориям физически ослабленных лиц.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Государственной программы является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц к объектам социальной и другой инфраструктуры и улучшение качества их жизни.

Государственная программа предусматривает реализацию следующих задач:

разработку и внедрение технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, направленных на создание безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц;

формирование правового, организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц;

оснащение действующих объектов социальной и другой инфраструктуры техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним физически ослабленных лиц;

поэтапное повышение в 2007–2010 годах удельного веса объектов социальной и другой инфраструктуры, приспособленных к доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц, до 50 процентов в целом по республике.

ГЛАВА 3
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа предусматривает межведомственный разноуровневый системный комплексный подход к решению вопросов создания условий независимого проживания физически ослабленных лиц. В этих целях разработаны мероприятия Государственной программы согласно приложению, включающие:

разработку и внедрение технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, направленных на создание безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц – разработку, проверку и внедрение 18 стандартов техники безопасности, проведение корректировки технических нормативных правовых актов в строительстве с учетом требований по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц;

проведение в 2007 году инвентаризации объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, требующих создания дополнительных условий безбарьерной среды для физически ослабленных лиц. Формирование и ведение банка данных указанных объектов, находящихся в различных формах собственности и обеспечивающих потребности различных категорий населения по безбарьерной среде;

разработку и утверждение на уровне областных, районных, городских поселковых и сельских исполнительных комитетов и местных администраций, а также на уровне государственных органов территориальных и отраслевых программ по созданию безбарьерной среды, обеспечивающих выполнение показателей по повышению удельного веса объектов в соответствии с банком данных зданий и сооружений, приспособленных к доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц, 
в среднем по республике в размере 50 процентов;

разработку системы показателей и утверждение в установленном порядке форм государственных статистических наблюдений, позволяющих контролировать выполнение Государственной программы;

формирование заданий по производству специального оборудования, осуществление мероприятий по переоборудованию всех видов транспорта, приобретение 20 пассажирских вагонов, специально оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников, 838 единиц низкопольных автобусов и троллейбусов;

реконструкцию 5815 зданий и сооружений социальной защиты, здравоохранения, образования, торгово-бытового обслуживания, связи, транспорта, культурно-спортивных, банковских учреждений и других объектов социальной инфраструктуры в целях оборудования их пандусами, поручнями, расширения входных дверных блоков, установки лифтов, благоустройства территорий и проведения иных мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды для физически ослабленных лиц;

определение перечня тифлотехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению и организация их производства на промышленных предприятиях республики;

разработку и внедрение приема-передачи информации от лиц с недостатками слуха в экстренные службы (МЧС, органы внутренних дел, скорая медицинская помощь и другие).

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Государственной программы предполагается осуществлять в пределах средств, предусматриваемых в республиканском и местных бюджетах на очередной финансовый (бюджетный) год государственным заказчикам Государственной программы на содержание соответствующих отраслей, а также собственных средств организаций – ее исполнителей, иных источников, не запрещенных законодательством.

Общие затраты на реализацию мероприятий Государственной программы за счет всех источников финансирования в ценах 2006 года составляют 371 722 млн. рублей, в том числе 2007 год – 86 326,8 млн. рублей; 2008 год – 93 713,9; 2009 год – 99 110,3 и 2010 год – 92 571 млн. рублей, из них за счет средств:

республиканского бюджета – 4137,1 млн. рублей, в том числе 2007 год – 1156,6 млн. рублей; 2008 год – 1591,5; 2009 год – 774 и 2010 год – 615 млн. рублей;

местных бюджетов – 330 438,5 млн. рублей, в том числе 2007 год – 75 329,2 млн. рублей; 2008 год – 82 727,2; 2009 год – 89 340,8 и 2010 год – 83 041,3 млн. рублей;

собственных средств организаций-исполнителей – 37 146,4 млн. рублей, в том числе 2007 год – 9841 млн. рублей; 2008 год – 9395,2, 2009 год – 8995,5 и 2010 год – 8914,7 млн. рублей.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Государственной программы позволит разработать и внедрить технические нормативные правовые акты по созданию безбарьерной среды, обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц к объектам социальной и другой инфраструктуры и улучшить качество их жизни.

|  | Приложение к Государственной программе о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы

| Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. рублей |  |  |  |  | Организации-исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Технические нормативные правовые акты по созданию безбарьерной среды, разработка и внедрение которых предполагается в 2007–2010 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования. Проверка СТБ | 2007 | республиканский бюджет | 6,0 | 6,0 | – | – | – | Госстандарт, НП РУП «БелГИСС» |
| 2. Вагоны трамвайные. Технические требования для перевозки инвалидов. Разработка СТБ | 2008 | » | 6,0 | – | 6,0 | – | – | » |
| 3. Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие требования. Разработка СТБ | 2008 | республиканский бюджет | 6,0 | – | 6,0 | – | – | Госстандарт, НП РУП «БелГИСС» |
| 4. Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов. Разработка СТБ | 2008 | » | 6,6 | – | 6,6 | – | – | » |
| 5. Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения. Разработка СТБ | 2008 | » | 12,0 | – | 12,0 | – | – | Госстандарт, Минстройархитектуры, РУП «Стройтехнорм» |
| 6. Технические средства для инвалидов. Общие требования и методы испытаний. Разработка СТБ | 2008 | » | 7,9 | – | 7,9 | – | – | Госстандарт, НП РУП «БелГИСС» |
| 7. Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности. Разработка СТБ | 2007 | республиканский бюджет | 6,0 | 6,0 | – | – | – | Госстандарт |
| 8. Среда обитания для физически ослабленных лиц. Градостроительные требования. Разработка СТБ | 2007 | » | 12,0 | 12,0 | – | – | – | » |
| 9. Среда обитания для физически ослабленных лиц. Жилые здания, комплексы. Разработка СТБ | 2007 | » | 12,0 | 12,0 | – | – | – | » |
| 10. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие технические требования. Разработка СТБ | 2007 | » | 6,0 | 6,0 | – | – | – | » |
| 11. Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Доступность лифтов для пассажиров, включая инвалидов. Разработка СТБ | 2007 | республиканский бюджет | 8,3 | 8,3 | – | – | – | Госстандарт |
| 12. Приборы, аппараты и оборудование бытовые реабилитационные. Общие технические требования. Разработка СТБ | 2008 | » | 7,9 | – | 7,9 | – | – | Госстандарт, НП РУП «БелГИСС» |
| 13. Кресла-коляски инвалидные, приводимые в движение мускульной силой. Требования и методы испытаний. Разработка СТБ | 2007 | » | 7,9 | 7,9 | – | – | – | » |
| 14. Кресла-коляски инвалидные, скутеры с электроприводом и их зарядные устройства. Требования и методы испытаний. Разработка СТБ | 2008 | » | 7,9 | – | 7,9 | – | – | » |
| 15. Платформы подъемные механически управляемые для людей с ограниченной подвижностью. Правила безопасности, размеры и функциональная эксплуатация. Часть 1. Вертикальные подъемные платформы. Разработка СТБ | 2007 | республиканский бюджет | 8,3 | 8,3 | – | – | – | Минпром, УП «Промстандарт» |
| 16. Платформы подъемные механически управляемые для людей с ограниченной подвижностью. Правила безопасности, размеры и функциональная эксплуатация. Часть 2. Силовые подъемные лестницы для передвижения в наклонной плоскости сидящих, стоящих пользователей и колясок. Разработка СТБ | 2007 | » | 8,3 | 8,3 | – | – | – | » |
| 17. Подъемники для инвалидов. Требования и методы испытаний. Разработка СТБ | 2007 | » | 8,3 | 8,3 | – | – | – | » |
| 18. Завершение работы по полному соответствию лифтов стандарту СТБ ГОСТ Р 51631 – 2003 «Лифты пассажирские». Технические требования доступности инвалидов и обеспечение их выпуска и поставки в Республику Беларусь в соответствии с данным стандартом | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минпром |
| 19. Корректировка технических нормативных правовых актов в строительстве в части учета в них требований по формированию среды обитания для инвалидов и физически ослабленных лиц | 2009–2010 | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минстройархитектуры |
| Задания по созданию безбарьерной среды для физически ослабленных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Проведение инвентаризации объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, и выявление среди них объектов, требующих создания дополнительных условий безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц | второе полугодие 2007 | – | – | – | – | – | – | облисполкомы, Минский горисполком |
| 21. Формирование и ведение банка данных зданий и сооружений независимо от форм собственности, для которых необходимо обеспечение потребности различных категорий населения по безбарьерной среде | 2007, начиная со второго полугодия постоянно | – | – | – | – | – | – | облисполкомы, Минский горисполком, Минстройархитектуры |
| 22. Формирование заданий на производство специального оборудования, необходимого для создания беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц к зданиям и сооружениям, принятие соответствующих решений по размещению сформированных заказов на предприятиях республики | » | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, Минпром |
| 23. Разработка и утверждение на уровне областных, районных, городских поселковых и сельских исполнительных комитетов и местных администраций, а также на уровне государственных органов территориальных и отраслевых программ по созданию безбарьерной среды, обеспечивающих выполнение утвержденных показателей по повышению удельного веса объектов, предназначенных для переоборудования в соответствии с банком данных зданий и сооружений, приспособленных к доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц, в среднем по республике в размере 50 процентов, в том числе (в процентах): | первое полугодие 2007 | – | – | – | – | – | – | облисполкомы, Минский горисполком, республиканские органы государственного управления |
| по областям и г. Минску: |  |  |  |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| Брестская (65) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская (40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская (45) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минская (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская (55) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Минск (45) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по отраслям: |  |  |  |  |  |  |  | республиканские органы государственного управления |
| здравоохранение (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образование (45) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торговля и общественное питание (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бытовое обслуживание (45) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культура (45) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физкультура и спорт (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальная защита (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| органы государственного управления (административные здания исполкомов и их отделов) (55) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты связи, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, банки и прочие (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Разработка системы показателей и утверждение в установленном порядке форм государственных статистических наблюдений, позволяющих контролировать выполнение Государственной программы о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы (далее – Государственная программа) | второе полугодие 2007 г. | – | – | – | – | – | – | Минтруда и соцзащиты, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 25. Обеспечение мониторинга за выполнением задач по повышению удельного веса объектов, приспособленных к доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц | ежегодно | – | – | – | – | – | – | Минстройархитектуры, облисполкомы, Минский горисполком, республиканские органы государственного управления |
| 26. Выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц на объектах республиканской формы собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения Минобразования (23 объекта): | 2007–2010 | республиканский бюджет | 1718,0 | 282,0 | 695,0 | 459,0 | 282,0 | Минобразование |
| Белорусский государственный университет | 2008–2009 | » | 125,0 | – | 95,0 | 30,0 | – | » |
| Белорусский государственный экономический университет | 2008–2009 | » | 100,0 | – | 50,0 | 50,0 | – | » |
| Гродненский государственный университет | 2010 | республиканский бюджет | 120,0 | – | – | – | 120,0 | Минобразование |
| Брестский государственный университет | 2008 | » | 15,0 | – | 15,0 | – | – | » |
| Гомельский государственный университет | 2008–2010 | » | 120,0 | – | 45,0 | 45,0 | 30,0 | » |
| Могилевский государственный университет | 2008 | » | 120,0 | – | 120,0 | – | – | » |
| Белорусский государственный технологический университет | 2007 | » | 40,0 | 40,0 | – | – | – | » |
| Белорусский национальный технический университет | 2007–2010 | » | 80,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | » |
| Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | 2007–2009 | » | 270,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | – | » |
| Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка | 2007–2008 | » | 30,0 | 10,0 | 20,0 | – | – | » |
| Минский государственный лингвистический университет | 2007–2008 | республиканский бюджет | 20,0 | 5,0 | 15,0 | – | – | Минобразование |
| Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова | 2007–2009 | » | 23,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | – | » |
| Брестский государственный технический университет | 2007–2010 | » | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | » |
| Барановичский государственный университет | 2007–2009 | » | 100,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | – | » |
| Витебский государственный университет имени Машерова | 2008 | » | 40,0 | – | 40,0 | – | – | » |
| Витебский государственный технологический университет | 2009 | » | 40,0 | – | – | 40,0 | – | » |
| Полоцкий государственный университет | 2007–2010 | » | 40,0 | 20,0 | – | – | 20,0 | » |
| Гродненский государственный университет имени Янки Купалы | 2007–2010 | » | 140,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | » |
| Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины | 2007–2010 | республиканский бюджет | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Минобразование |
| Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого | 2008–2009 | » | 35,0 | – | 15,0 | 20,0 | – | » |
| Мозырский государственный педагогический университет | 2008–2010 | » | 60,0 | – | 15,0 | 35,0 | 10,0 | » |
| Белорусско-Российский университет | 2007–2010 | » | 100,0 | 15,0 | 40,0 | 25,0 | 20,0 | » |
| Минский государственный торговый колледж | 2007–2010 | » | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | » |
| учреждение Минфина – Минский финансово-экономический колледж | 2007–2008 | » | 15,0 | 8,0 | 7,0 | – | – | Минский финансово-экономический колледж |
| учреждения Минспорта и туризма (8): | 2007 –2010 | всего в том числе: | 248,7 | 78,5 | 97,2 | 47,0 | 26,0 | Минспорт |
|  |  | республиканский бюджет | 223,7 | 53,5 | 97,2 | 47,0 | 26,0 | Минспорт |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 25,0 | 25,0 | – | – | – | ОАО «Туристический комплекс «Брест-Интурист» |
| учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» | 2007–2008 | республиканский бюджет | 2,0 | 1,0 | 1,0 | – | – | Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике |
| учреждение «Белорусский государственный университет физической культуры» | 2007–2009 | » | 70,0 | 17,0 | 32,0 | 21,0 | – | Белорусский государственный университет физической культуры |
| учреждение «Республиканское государственное училище олимпийского резерва» | 2007–2008 | республиканский бюджет | 11,7 | 5,5 | 6,2 | – | – | Республиканское государственное училище олимпийского резерва |
| учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису и настольному теннису» | 2008 | » | 20,0 | – | 20,0 | – | – | Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису и настольному теннису |
| учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» | 2007–2008 | » | 16,0 | 4,0 | 12,0 | – | – | Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства |
| открытое акционерное общество «Туристический комплекс «Брест–Интурист» | 2007 | собственные средства организаций-исполнителей | 25,0 | 25,0 | – | – | – | ОАО «Туристический комплекс «Брест-Интурист» |
| Республиканское унитарное предприятие «Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» | 2007–2010 | республиканский бюджет | 68,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | РУП «Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» |
| учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» | 2007–2010 | республиканский бюджет | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» |
| учреждения Минкультуры (11): | 2007–2010 | » | 512,0 | 99,0 | 233,0 | 60,0 | 120,0 | Минкультуры |
| Республиканский театр белорусской драматургии | 2008 | » | 60,0 | – | 60,0 | – | – | » |
| здание Белорусского государственного ансамбля «Песняры» | 2007 | » | 21,0 | 21,0 | – | – | – | » |
| Белорусский государственный цирк, г. Минск | 2007 | » | 58,0 | 58,0 | – | – | – | » |
| Гомельский государственный цирк | 2007 | » | 20,0 | 20,0 | – | – | – | » |
| Молодежный театр эстрады | 2009 | » | 35,0 | – | – | 35,0 | – | » |
| Национальный исторический музей Республики Беларусь | 2010 | » | 80,0 | – | – | – | 80,0 | » |
| Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны | 2008 | республиканский бюджет | 35,0 | – | 35,0 | – | – | Минкультуры |
| Белорусская государственная академия музыки | 2008 | » | 48,0 | – | 48,0 | – | – | » |
| Белорусская государственная академия искусств | 2009–2010 | » | 65,0 | – | – | 25,0 | 40,0 | » |
| Белорусский государственный университет культуры и искусств | 2008 | » | 55,0 | – | 55,0 | – | – | » |
| Республиканский учебный комплекс гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки | 2008 | » | 35,0 | – | 35,0 | – | – | » |
| объекты Белорусской железной дороги: | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 29 280,3 | 7 348,7 | 7 360,7 | 7 309,0 | 7 261,9 | Белорусская железная дорога |
| устройство специальных лифтов для подъема инвалидов-колясочников из тоннеля на вокзале станции Брест-Центральный | 2008–2009 | » | 40,0 | – | 20,0 | 20,0 | – | Белорусская железная дорога, РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» |
| реконструкция стадиона «Локомотив» в г. Минске. Устройство зрительских мест для инвалидов-колясочников, подъездных путей к ним, строительство туалетов | 2007–2008 | собственные средства организаций-исполнителей | 25,0 | 10,0 | 15,0 | – | – | Белорусская железная дорога, РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги» |
| ежегодное приобретение 5 пассажирских вагонов, специально оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников, для укомплектования пассажирского подвижного состава (всего – 20 вагонов) | 2007–2010 | » | 28 800,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | Белорусская железная дорога |
| объекты Белорусской железной дороги – всего | 2007– 2010 | » | 415,3 | 138,7 | 125,7 | 89,0 | 61,9 | » |
| в том числе по областям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская | 2007–2010 | » | 75,0 | 18,7 | 21,0 | 20,0 | 15,3 | РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги», РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |
| Витебская | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 80,0 | 50,0 | 20,0 | 8,0 | 2,0 | РУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» |
| Гомельская | 2007–2010 | » | 28,3 | 10,0 | 0,7 | 10,0 | 7,6 | РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» |
| Гродненская | 2010 | » | 15,0 | – | – | – | 15,0 | РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |
| Минская | 2007–2010 | » | 154,0 | 43,0 | 66,0 | 35,0 | 10,0 | РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги» |
| Могилевская | 2007–2010 | » | 63,0 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 12,0 | РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» |
| объекты гражданской авиации (4): | 2007–2009 | собственные средства организаций-исполнителей | 122,3 | 16,8 | 60,5 | 45,0 | – | Минтранс, Департамент по авиации |
| оборудование здания аэровокзального комплекса Национального аэропорта Минск лифтами для физически ослабленных лиц | 2008 | » | 60,0 | – | 60,0 | – | – | » |
| приобретение специального автомобиля с низкой посадкой платформы с выкидным трапом для Национального аэропорта Минск | 2009 | » | 45,0 | – | – | 45,0 | – | » |
| разработка маршрутов передвижения физически ослабленных лиц (по отдельным схемам) от входа в здание аэровокзала Национального аэропорта Минск до посадки в воздушное судно с устройством при необходимости пандусов | 2007–2008 | собственные средства организаций-исполнителей | 17,3 | 16,8 | 0,5 | – | – | Минтранс, Департамент по авиации |
| приобретение специализированного оборудования для всех аэропортов Республики Беларусь в целях посадки на борт воздушного судна, перемещения внутри его инвалидов-колясочников, а также высадки из воздушного судна | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| объекты Минсвязи (368): | 2007–2010 | » | 1540,0 | 355,0 | 440,0 | 480,0 | 265,0 | РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта» |
| в том числе по областям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская (84) | 2007–2010 | » | 180,0 | 42,0 | 49,0 | 44,0 | 45,0 | » |
| Витебская (85) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 177,0 | 22,0 | 40,0 | 59,0 | 56,0 | РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта» |
| Гомельская (16) | 2007–2010 | » | 152,0 | 45,0 | 39,0 | 41,0 | 27,0 | » |
| Гродненская (30) | 2007–2010 | » | 190,0 | 21,0 | 67,0 | 71,0 | 31,0 | » |
| Минская (26) | 2007–2010 | » | 285,0 | 58,0 | 66,0 | 90,0 | 71,0 | » |
| Могилевская (57) | 2007–2010 | » | 148,0 | 56,0 | 41,0 | 32,0 | 19,0 | » |
| г. Минск (70) | 2007–2010 | » | 408,0 | 111,0 | 138,0 | 143,0 | 16,0 | » |
| учреждение Управления делами Президента Республики Беларусь – ГУ «Республиканская больница» | 2007–2010 | республиканский бюджет | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Управление делами Президента Республики Беларусь, ГУ «Республиканская больница» |
| учреждения Минздрава (15): | 2007–2010 | республиканский бюджет | 831,0 | 256,0 | 230,0 | 183,0 | 162,0 | Минздрав |
| ГУ «РНПЦ детской онкологии и гематологии» | 2007–2008 | » | 50,0 | 20,0 | 30,0 | – | – | Минздрав, ГУ «РНПЦ детской онкологии и гематологии» |
| ГУ «НИИ онкологии и медрадиологии им. Н.Н.Александрова» | 2007 | » | 80,0 | 80,0 | – | – | – | Минздрав, ГУ «НИИ онкологии и медрадиологии им. Н.Н.Александрова» |
| ГУ «НИИ пульмонологии и фтизиатрии» | 2008 | » | 25,0 | – | 25,0 | – | – | Минздрав, ГУ «НИИ пульмонологии и фтизиатрии» |
| ГУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии» | 2010 | » | 30,0 | – | – | – | 30,0 | Минздрав, ГУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии» |
| ГУ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» | 2007–2008 | республиканский бюджет | 125,0 | 60,0 | 65,0 | – | – | Минздрав, ГУ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» |
| ГУ «Республиканский детский пульмонологический центр медицинской реабилитации» | 2007–2009 | » | 130,0 | 45,0 | 35,0 | 50,0 | – | Минздрав, ГУ «Республиканский детский пульмонологический центр медицинской реабилитации» |
| ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. Машерова» | 2007–2009 | » | 101,0 | 51,0 | – | 50,0 | – | Минздрав, ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. Машерова» |
| ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» | 2010 | республиканский бюджет | 30,0 | – | – | – | 30,0 | Минздрав, ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» |
| УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» | 2009–2010 | » | 60,0 | – | – | 33,0 | 27,0 | Минздрав, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» |
| УО «Гомельский государственный медицинский университет» | 2010 | » | 45,0 | – | – | – | 45,0 | Минздрав, УО «Гомельский государственный медицинский университет» |
| УО «Гродненский государственный медицинский университет» | 2008 | » | 60,0 | – | 60,0 | – | – | Минздрав, УО «Гродненский государственный медицинский университет» |
| УО «Белорусский государственный медицинский университет» | 2009 | республиканский бюджет | 50,0 | – | – | 50,0 | – | Минздрав, УО «Белорусский государственный медицинский университет» |
| РУО «Оршанское государственное медицинское училище» | 2010 | » | 15,0 | – | – | – | 15,0 | Минздрав, РУО «Оршанское государственное медицинское училище» |
| УО «Пинский государственный медицинский колледж» | 2008 | » | 15,0 | – | 15,0 | – | – | Минздрав, УО «Пинский государственный медицинский колледж» |
| УО «Могилевское государственное медицинское училище» | 2010 | » | 15,0 | – | – | – | 15,0 | Минздрав, УО «Могилевское государственное медицинское училище» |
| учреждения Белкоопсоюза (5): | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 39,2 | 12,7 | 13,5 | 9,0 | 4,0 | Белкоопсоюз |
| УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» | 2007–2008 | » | 8,0 | 3,0 | 5,0 | – | – | УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» |
| УО «Полоцкий торгово-технологический колледж» | 2009 | » | 4,0 | – | – | 4,0 | – | УО «Полоцкий торгово-технологический колледж» |
| УО «Гродненский торговый колледж» | 2007 | » | 3,2 | 3,2 | – | – | – | УО «Гродненский торговый колледж» |
| УО «Минский торговый колледж» | 2007–2010 | » | 17,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | УО «Минский торговый колледж» |
| УО «Молодечненский торгово-экономический колледж» | 2007–2010 | » | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | УО «Молодечненский торгово-экономический колледж» |
| 27. Выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц на объектах АСБ «Беларусбанк»(всего 262 объекта) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 1789,5 | 801,4 | 483,8 | 255,3 | 249,0 | АСБ «Беларусбанк» |
| в том числе по областям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская (52) | 2007–2010 | » | 378,5 | 100,5 | 89,5 | 82,5 | 106,0 | брестское областное управление АСБ «Беларусбанк» |
| Витебская (5) | 2007 | » | 25,6 | 25,6 | – | – | – | витебское областное управление АСБ «Беларусбанк» |
| Гомельская (64) | 2007–2010 | » | 682,0 | 374,0 | 174,0 | 67,0 | 67,0 | гомельское областное управление АСБ «Беларусбанк» |
| Гродненская (21) | 2007–2008 | » | 94,8 | 73,5 | 21,3 | – | – | гродненское областное управление АСБ «Беларусбанк» |
| Минская (80) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 341,1 | 112,3 | 87,0 | 81,8 | 60,0 | минское управление АСБ «Беларусбанк» |
| Могилевская (22) | 2007–2010 | » | 172,0 | 82,0 | 66,0 | 16,0 | 8,0 | могилевское областное управление АСБ «Беларусбанк» |
| г. Минск (18) | 2007–2010 | » | 95,5 | 33,5 | 46,0 | 8,0 | 8,0 | филиалы № 510, 511, 514, 524, 527, 529 АСБ «Беларусбанк» |
| 28. Изготовление и поставка (при наличии заказа) низкопольных городских автобусов МАЗ-103, МАЗ-107, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минпром |
| 29. Определение перечня тифлотехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению и организация их производства на предприятиях Минпрома | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минпром |
| 30. Приобретение оборудования для производства книг по методу Брайля для инвалидов по зрению и слабовидящих людей для ОАО «Красная звезда» | 2007–2008 | республиканский бюджет | 600,0 | 350,0 | 250,0 | – | – | Мининформ, ОАО «Красная звезда» |
| 31. Организация не менее 5–7 процентов мест независимо от профиля санатория, приспособленных для санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям инвалидов-колясочников | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | СКУП «Белагроздравница», ЧСКУП «Белпрофсоюзкурорт», Управление делами Президента Республики Беларусь |
| 32. Реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц по областям и г. Минску: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты по Брестской области (745): | 2007–2010 | всего в том числе: | 12 930,5 | 3 010,3 | 3 116,5 | 3 336,9 | 3 466,8 | Брестский облисполком |
|  |  | местные бюджеты | 12 718,7 | 2 930,6 | 3 072,4 | 3 295,0 | 3 420,7 | облисполком, районные и городские исполкомы, РУТП «Брестгрузавтосервис» |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 211,8 | 79,7 | 44,1 | 41,9 | 46,1 | управление торговли и бытовых услуг и управление лесного хозяйства облисполкома |
| здравоохранения (115) | 2007–2010 | местные бюджеты | 920,7 | 205,9 | 300,2 | 167,5 | 247,1 | управление здравоохранения облисполкома, районные и городские исполкомы |
| образования (33) | 2007–2010 | » | 199,0 | 30,0 | 76,0 | 89,0 | 4,0 | управление образования облисполкома, районные и городские исполкомы |
| торговли и общественного питания, бытового обслуживания (125) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 210,5 | 78,4 | 44,1 | 41,9 | 46,1 | управление торговли и бытовых услуг облисполкома, облпотребсоюз |
| культуры (11) | 2007–2010 | местные бюджеты | 746,8 | 139,1 | 166,9 | 200,4 | 240,4 | управление культуры облисполкома, районные и городские исполкомы |
| физической культуры и спорта (27) | 2007–2010 | местные бюджеты | 48,5 | 11,3 | 14,9 | 18,9 | 3,4 | управление по физической культуре, спорту и туризму облисполкома, районные и городские исполкомы |
| социальной защиты (14) | 2007–2010 | » | 292,9 | 161,0 | 54,8 | 48,6 | 28,5 | районные и городские исполкомы |
| административные здания исполкомов и их отделов (75) | 2007–2010 | » | 172,2 | 52,9 | 45,8 | 39,9 | 33,6 | » |
| жилищно-коммунального хозяйства (317), в том числе оборудование жилых помещений, занимаемых инвалидами, специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации | 2007–2010 | » | 8 030,9 | 1 727,1 | 1 904,4 | 2 097,1 | 2 302,3 | районные и городские исполкомы, брестское ОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома |
| транспорта (23), в том числе приобретение 8 низкопольных или специальных автобусов | 2007–2010 | местные бюджеты | 2 307,7 | 603,3 | 509,4 | 633,6 | 561,4 | облисполком, районные и городские исполкомы, РУТП «Брестгрузавтосервис» |
| лесного хозяйства (5) | 2007 | собственные средства организаций-исполнителей | 1,3 | 1,3 | – | – | – | управление лесного хозяйства облисполкома |
| объекты по Витебской области (482): | 2007–2010 | всего в том числе: | 6 982,8 | 1 495,2 | 2 000,8 | 1 680,7 | 1 806,1 | Витебский облисполком |
|  |  | местные бюджеты | 6 745,4 | 1 439,0 | 1 939,1 | 1 626,2 | 1 741,1 | районные и городские исполкомы, РАТУП «Витебск-облавтотранс» |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 237,4 | 56,2 | 61,7 | 54,5 | 65,0 | витебское УП «Фармация», управление торговли и управление бытового обслуживания облисполкома, облпотребсоюз |
| здравоохранения (127) | 2007–2010 | местные бюджеты | 427,6 | 161,7 | 157,1 | 66,0 | 42,8 | управление здравоохранения облисполкома, районные и городские исполкомы |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | витебское УП «Фармация» |
| образования (14) | 2008–2010 | местные бюджеты | 1 250,0 | – | 475,0 | 325,0 | 450,0 | управление образования облисполкома, районные и городские исполкомы |
| торговли и общественного питания (32) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 41,8 | 17,0 | 13,1 | 4,0 | 7,7 | управление торговли облисполкома |
| потребительской кооперации (191) | 2007–2010 | » | 74,1 | 8,7 | 18,6 | 20,5 | 26,3 | облпотребсоюз |
| бытового обслуживания (21) | 2007–2010 | » | 73,5 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | управление бытового обслуживания облисполкома |
| культуры (30) | 2007–2010 | местные бюджеты | 97,5 | 32,5 | 53,0 | 5,5 | 6,5 | управление культуры облисполкома, районные и городские исполкомы |
| физической культуры и спорта (12) | 2007–2010 | » | 61,2 | 13,8 | 16,0 | 14,1 | 17,3 | управление по физической культуре, спорту и туризму облисполкома, районные и городские исполкомы |
| социальной защиты (34) | 2007–2010 | местные бюджеты | 74,0 | 23,0 | 29,0 | 5,5 | 16,5 | комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома |
| жилищно-коммунального хозяйства (12) | 2007–2010 | » | 26,1 | 8,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома |
| транспорта (9), в том числе приобретение 16 низкопольных или специальных автобусов | 2007–2010 | » | 4 809,0 | 1 200,0 | 1 203,0 | 1 204,0 | 1 202,0 | облисполком, районные и городские исполкомы, РАТУП «Витебскоблавтотранс» |
| объекты по Гомельской области (579): | 2007–2010 | всего в том числе: | 20 777,4 | 5 328,9 | 5 176,7 | 5 138,6 | 5 133,2 | Гомельский облисполком |
|  |  | местные бюджеты | 19 939,1 | 5 008,1 | 4 983,3 | 4 984,6 | 4 963,1 | облисполком, районные и городские исполкомы |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 838,3 | 320,8 | 193,4 | 154,0 | 170,1 | гомельское УП «Фармация», управление торговли и управление бытового обслуживания облисполкома, РАУП «Аэропорт Гомельавиа» |
| здравоохранения (81) | 2007–2010 | местные бюджеты | 334,0 | 58,0 | 121,0 | 93,0 | 62,0 | управление здравоохранения облисполкома, районные и городские исполкомы |
|  | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 178,3 | 112,8 | 45,0 | 11,0 | 9,5 | гомельское УП «Фармация» |
| образования (59) | 2007–2010 | местные бюджеты | 1 163,8 | 247,3 | 273,1 | 329,3 | 314,1 | управление образования облисполкома, районные и городские исполкомы |
| торговли и общественного питания (168) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 272,0 | 116,0 | 73,9 | 47,5 | 34,6 | управление торговли и услуг облисполкома, облпотребсоюз |
| бытового обслуживания (94) | 2007–2010 | » | 203,0 | 43,0 | 53,5 | 60,5 | 46,0 | ГУ «Управление бытового обслуживания Гомельской области» |
| культуры (55) | 2007–2010 | местные бюджеты | 721,0 | 100,0 | 110,0 | 245,0 | 266,0 | управление культуры облисполкома, КУП «Гомелькиновидеопрокат», районные и городские исполкомы |
| физической культуры и спорта (4) | 2007–2010 | » | 83,0 | 32,0 | 37,0 | 7,0 | 7,0 | управление по физической культуре, спорту и туризму облисполкома, районные и городские исполкомы |
| социальной защиты (35) | 2007–2010 | местные бюджеты | 477,1 | 144,1 | 107,0 | 118,0 | 108,0 | комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, районные и городские исполкомы |
| жилищно-коммунального хозяйства (15) | 2007–2010 | » | 159,1 | 55,8 | 51,2 | 26,1 | 26,0 | управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, районные и городские исполкомы |
| транспорта (21), в том числе приобретение 60 низкопольных или специальных автобусов | 2007–2010 | » | 16 533,1 | 4 142,9 | 4 144,0 | 4 126,2 | 4 120,0 | облисполком, районные и городские исполкомы, РАУП «Гомельоблавтотранс» |
| управления внутренних дел (28) | 2007–2010 | » | 468,0 | 228,0 | 140,0 | 40,0 | 60,0 | управление внутренних дел облисполкома, районные и городские исполкомы |
| авиации (4) | 2007 | собственные средства организаций-исполнителей | 25,0 | 25,0 | – | – | – | РАУП «Аэропорт Гомельавиа» |
| юстиции (15) | 2007–2010 | » | 160,0 | 24,0 | 21,0 | 35,0 | 80,0 | управление юстиции облисполкома |
| объекты по Гродненской области (521): | 2007–2010 | всего в том числе: | 12 255,6 | 3 156,9 | 3 334,6 | 2 876,8 | 2 887,3 | Гродненский облисполком |
|  |  | местные бюджеты | 11 702,3 | 2 972,1 | 3 113,5 | 2 815,5 | 2 801,2 | районные и городские исполкомы |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 553,3 | 184,8 | 221,1 | 61,3 | 86,1 | гродненское УП «Фармация», управление жилищно-коммунального хозяйства и управление торговли облисполкома, облпотребсоюз, управление бытового обслуживания облисполкома, областное управление ОАО «Белагропромбанк» |
| здравоохранения (116) | 2007–2010 | местные бюджеты | 249,3 | 77,1 | 84,6 | 38,1 | 49,5 | районные и городские исполкомы |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 131,0 | 49,0 | 56,0 | 10,0 | 16,0 | гродненское УП «Фармация» |
| образования (66) | 2007–2010 | местные бюджеты | 497,7 | 191,9 | 80,9 | 102,1 | 122,8 | районные и городские исполкомы |
| торговли и общественного питания (120) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 346,3 | 100,1 | 135,2 | 43,7 | 67,3 | управление торговли облисполкома, облпотребсоюз, ОАО «Мостовдрев» |
| бытового обслуживания (12) | 2007–2010 | местные бюджеты | 14,0 | 3,7 | 7,7 | 1,6 | 1,0 | управление бытового обслуживания облисполкома |
| культуры (116) | 2007–2010 | местные бюджеты | 470,9 | 122,5 | 144,2 | 91,7 | 112,5 | районные и городские исполкомы |
| физической культуры и спорта (6) | 2007–2010 | » | 35,0 | 11,5 | 13,5 | 9,0 | 1,0 | » |
| социальной защиты (28) | 2007–2010 | » | 173,8 | 79,1 | 58,7 | 14,5 | 21,5 | » |
| административные здания исполкомов и их отделов (19) | 2007–2009 | » | 297,1 | 35,6 | 250,0 | 6,0 | 5,5 | » |
| жилищно-коммунального хозяйства (10) | 2007–2010 | » | 42,8 | 6,5 | 4,0 | 1,5 | 30,8 | » |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 40,0 | 32,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома |
| транспорта (3), в том числе приобретение 48 низкопольных или специальных автобусов | 2007–2010 | местные бюджеты | 9 795,7 | 2 427,9 | 2 427,6 | 2 512,6 | 2 427,6 | облисполком, районные и городские исполкомы, РАУП «Гроднооблавтотранс» |
| управления внутренних дел (18) | 2007–2010 | местные бюджеты | 140,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | управление внутренних дел облисполкома |
| банковские учреждения (7) | 2008 –2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 22,0 | – | 21,2 | – | 0,8 | областное управление ОАО «Белагропромбанк» |
| объекты по Минской области (273): | 2007–2010 | всего в том числе: | 28 217,0 | 6 058,7 | 7 128,9 | 7 745,3 | 7 284,1 | Минский облисполком |
|  |  | местные бюджеты | 27 997,0 | 5 988,7 | 7 088,9 | 7 695,3 | 7 224,1 | районные и городские исполкомы |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 220,0 | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | государственное учреждение по управлению торговлей, производством, промышленной переработкой и реализацией мясо-молочной продукции в Минской области |
| здравоохранения (15) | 2007–2010 | местные бюджеты | 69,0 | 25,0 | 19,0 | 14,0 | 11,0 | районные и городские исполкомы |
| образования (44) | 2007–2010 | » | 2 343,4 | 490,5 | 659,1 | 978,0 | 215,8 | » |
| торговли и общественного питания (22) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 220,0 | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | государственное учреждение по управлению торговлей, производством, промышленной переработкой и реализацией мясо-молочной продукции в Минской области |
| бытового обслуживания (30) | 2007–2010 | местные бюджеты | 366,0 | 67,0 | 89,0 | 106,0 | 104,0 | районные и городские исполкомы |
| культуры (59) | 2007–2010 | » | 68,8 | 27,5 | 15,5 | 11,0 | 14,8 | » |
| физической культуры и спорта (11) | 2007–2010 | » | 73,0 | 38,5 | 12,5 | 12,0 | 10,0 | » |
| социальной защиты (41) | 2007–2010 | местные бюджеты | 438,4 | 123,0 | 109,0 | 106,4 | 100,0 | районные и городские исполкомы |
| жилищно-коммунального хозяйства (40) | 2007–2010 | » | 15 944,5 | 3 316,5 | 4 112,0 | 4 209,0 | 4 307,0 | районные и городские исполкомы, КУП «Минскоблдорстрой» |
| транспорта (11), в том числе приобретение 40 низкопольных или специальных автобусов | 2007–2010 | » | 8 693,9 | 1 900,7 | 2 072,8 | 2 258,9 | 2 461,5 | облисполком, районные и городские исполкомы, РУП «Миноблавтотранс» |
| объекты по Могилевской области (2193) | 2007–2010 | всего в том числе: | 6 826,4 | 1 530,7 | 1 538,0 | 1 872,4 | 1 885,3 | Могилевский облисполком |
|  |  | местные бюджеты | 6 102,1 | 1 361,4 | 1 374,6 | 1 678,1 | 1 688,0 | районные и городские исполкомы |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 724,3 | 169,3 | 163,4 | 194,3 | 197,3 | управление торговли, общественного питания и бытовых услуг облисполкома, облпотребсоюз, УКП «Жилкомхоз», могилевское областное управление ОАО «Белагропромбанк» |
| здравоохранения (364) | 2007–2010 | местные бюджеты | 276,7 | 86,0 | 68,8 | 58,0 | 63,9 | районные и городские исполкомы |
| образования (377) | 2007–2010 | » | 704,8 | 117,4 | 121,0 | 226,9 | 239,5 | » |
| торговли и общественного питания, бытового обслуживания (662) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 397,3 | 97,6 | 95,0 | 101,6 | 103,1 | управление торговли, общественного питания и бытовых услуг облисполкома, облпотребсоюз |
| культуры (447) | 2007–2010 | местные бюджеты | 373,7 | 99,3 | 91,7 | 112,5 | 70,2 | районные и городские исполкомы |
| физической культуры и спорта (9) | 2007–2008 | » | 24,5 | 1,0 | 11,9 | 6,6 | 5,0 | » |
| социальной защиты (45) | 2007–2010 | » | 59,3 | 39,0 | 16,0 | 3,7 | 0,6 | » |
| административные здания исполкомов и их отделов (57) | 2007–2010 | местные бюджеты | 101,9 | 61,0 | 13,5 | 15,0 | 12,4 | районные и городские исполкомы |
| жилищно-коммунального хозяйства (167) | 2007–2010 | » | 3 230,0 | 624,9 | 718,9 | 922,6 | 963,6 | » |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 309,8 | 71,3 | 67,6 | 76,7 | 94,2 | УКП «Жилкомхоз» |
| 4 низкопольных автобуса (приобретение) | 2007–2010 | местные бюджеты | 931,2 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | облисполком, районные и городские исполкомы, РУМАП «Облавтотранс» |
| управления внутренних дел (65) | 2007–2010 | » | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | управление внутренних дел облисполкома |
| банковские учреждения (6) | 2007–2009 | собственные средства организаций-исполнителей | 17,2 | 0,4 | 0,8 | 16,0 | – | могилевское областное управление ОАО «Белагропромбанк» |
| объекты по г. Минску (311): | 2007–2010 | всего в том числе: | 246 798,9 | 56 029,9 | 61 468,4 | 67 587,3 | 61 713,3 | Минский горисполком |
|  |  | местные бюджеты | 245 233,9 | 55 629,3 | 61 155,4 | 67 246,1 | 61 203,1 | » |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 1565,0 | 400,6 | 313,0 | 341,2 | 510,2 | ТКУП «Дом торговли «Октябрьский», ОАО «Азарэнне», КУП «Универмаг «Беларусь», ПК «Рембыттехника», ОАО «Восход», ЗАО «Вилия», СЗАО «Ялина», ИП «Зениксбел», кинотеатр «Берестье», УКХ и ГП УЖХ Минского горисполкома, КУП «Минскводоканал», ТКУП «Минсктранс» |
| здравоохранения (7) | 2007–2010 | местные бюджеты | 600,0 | 190,0 | 230,0 | 110,0 | 70,0 | комитет по здравоохранению горисполкома |
| образования (16) | 2008–2010 | » | 1 958,9 | – | 726,8 | 812,1 | 420,0 | комитет по образованию горисполкома |
| торговли (4) | 2007–2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 316,5 | 106,5 | 5,0 | 55,0 | 150,0 | ТКУП «Дом торговли «Октябрьский», ОАО «Азарэнне», КУП «Универмаг «Беларусь» |
| бытового обслуживания (10) | 2007–2010 | » | 17,0 | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 2,0 | ПК «Рембыттехника», ОАО «Восход», ЗАО «Вилия», СЗАО «Ялина», ИП «Зениксбел» |
| культуры (5) | 2007–2010 | местные бюджеты | 510,0 | 20,0 | – | 140,0 | 350,0 | управление культуры горисполкома |
|  | 2010 | собственные средства организаций-исполнителей | 11,8 | – | – | – | 11,8 | кинотеатр «Берестье» |
| физической культуры и спорта (4) | 2008–2010 | местные бюджеты | 90,0 | – | 40,0 | 30,0 | 20,0 | управление по физической культуре, спорту и туризму горисполкома |
| социальной защиты (1) | 2010 | » | 50,0 | – | – | – | 50,0 | ГУ «Психоневрологический интернат № 1» |
| жилищно-коммунального хозяйства (259) | 2007–2010 | местные бюджеты | 1 113,0 | 690,3 | 139,6 | 132,0 | 151,1 | жилищно-эксплуатационные службы города, ГП УЖХ Минского горисполкома |
|  |  | собственные средства организаций-исполнителей | 1 209,7 | 285,1 | 297,5 | 280,7 | 346,4 | жилищные ремонтно-эксплуатационные службы города, КУП «Минскводоканал», УКХ Минского горисполкома |
| транспорта (5), в том числе приобретение 262 низкопольных автобусов и 400 низкопольных троллейбусов | 2007–2010 | местные бюджеты | 240 912,0 | 54 729,0 | 60 019,0 | 66 022,0 | 60 142,0 | Мингорисполком, ТКУП «Минсктранс» |
|  | 2007–2008 | собственные средства организаций-исполнителей | 10,0 | 6,0 | 4,0 | – | – | ТКУП «Минсктранс» |
| 33. Оборудование объектов социальной и другой инфраструктуры звуковой сигнализацией и специальными турникетами для инвалидов по зрению и слабовидящих | 2007–2010 | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 34. Осуществление обязательной контрастной окраски первой и последней ступеней лестничного марша при входе и внутри зданий объектов социальной и другой инфраструктуры для инвалидов по зрению и слабовидящих | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 35. Оформление информационных вывесок укрупненным шрифтом на уровне глаз или специальными информационными датчиками оповещения для инвалидов по зрению и слабовидящих | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 36. Оборудование входов в подъезды жилых домов наружными звуковыми информаторами, покрытие ступеней наружных и внутренних маршей противоскользящими материалами контрастной окраски для инвалидов по зрению и слабовидящих | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 37. Использование при строительстве и реконструкции спортивных сооружений контрастных цветов и противоскользящих материалов для инвалидов по зрению и слабовидящих | 2007–2010 | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 38. Осуществление реконструкции существующей улично-дорожной сети, переходов, путепроводов для создания безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и других категорий физически ослабленных лиц | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 39. Оборудование системами автоматического открытия и закрытия входов в вокзалы и аэропорты | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, территориальные транспортные предприятия |
| 40. Соблюдение основных требований к информационному оформлению пассажирского транспорта, предусмотренных Государственным стандартом СТБ 1389-2003, включающих увеличение номеров транспорта и названий маршрутов следования | 2007 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс |
| 41. Организация в областных центрах и г. Минске постоянно действующих курсов для обучения инвалидов по зрению компьютерным адаптивным технологиям | 2007–2010 | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 42. Разработка и внедрение модели непрерывного образования инвалидов по зрению и других категорий физически ослабленных лиц с использованием дистанционной системы обучения по специальностям, позволяющим работать на дому с использованием современных средств связи | 2007–2009 | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минобразование |
| 43. Обеспечение учебных заведений, в которых обучаются инвалиды, компьютерами, оснащенными специальными программами | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 44. Разработка и внедрение приема-передачи информации от лиц с недостатками слуха в экстренные службы (МЧС, органы внутренних дел, скорая медицинская помощь и другие) | 2007–2008 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минсвязи, МЧС, МВД, Минздрав |
| 45. Распространение и внедрение в областях опыта ОАО «Лифтсервис» (г. Минск) о возможности принятия SMS-сообщений от лиц с недостатками слуха на сотовый телефон лифтовой аварийной службы | 2007 | местные бюджеты | – | в пределах выделенных средств | – | – | – | облисполкомы, Минжилкомхоз |
| 46. Обеспечение наличия визуальной информации для лиц с недостатками слуха о движении транспорта, наличии билетов и другой информации для пассажиров на вокзалах, станциях, аэропортах | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс, территориальные транспортные предприятия |
| 47. Обеспечение дублирования звуковой информации с помощью визуальных средств – бегущей строки, письменной информации в общественном транспорте, помещениях вокзалов, торговых центрах, спортивных сооружениях, на мониторах и экранах, расположенных на улицах и площадях | 2007–2010 | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минтранс, Минторг, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 48. Обеспечение дублирования наиболее важной информации, передаваемой по телевидению, бегущей строкой | 2007–2010 | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Мининформ, Белтелерадиокомпания |
| 49. Создание в каждой гостинице г. Минска, областных центрах и городах с населением более 100 тыс. человек не менее трех процентов номеров, оборудованных для проживания инвалидов-колясочников, а в гостиницах районных центров – не менее 3 номеров | 2007–2008 | местные бюджеты | – | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | – | – | облисполкомы, Минский горисполком |
| 50. Обеспечение установки дорожных знаков, светофоров с синхронными звуковыми сигналами для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 51. Обеспечение местами бесплатной стоянки транспортных средств инвалидов, обозначенными соответствующими дорожными знаками и разметкой проезжей части у зданий не далее 50 метров от входной группы и в количестве не менее 3 процентов от общего количества парковочных мест, но не менее 3 мест | 2007–2008 | местные бюджеты | – | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | – | – | облисполкомы, Минский горисполком, МВД |
| 52. Отведение земельных участков для строительства гаражей вблизи мест проживания инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих в пользовании автомобиль | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 53. Создание в г. Минске, областных центрах и городах с населением свыше 100 тыс. человек специализированных предприятий по оказанию транспортных услуг инвалидам и другим категориям физически ослабленных лиц | 2007–2010 | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 54. Создание в г. Минске, областных центрах и городах с населением свыше 100 тыс. человек комплексных пунктов сервисного обслуживания и технического ремонта спецавтотранспорта с ручным управлением, технических средств передвижения и реабилитации инвалидов | 2007–2010 | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 55. Оборудование и благоустройство жилых помещений, занимаемых инвалидами или семьями, имеющими в составе инвалида, специальными средствами и приспособлениями в объеме требований, предъявляемых нормами Госстандарта СТБ 1589-2005. Социальное жилище. Основные положения | постоянно | » | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | » |
| 56. Введение в высших учебных заведениях для специалистов в области архитектуры курса лекций о проектировании доступной для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц среды обитания | 2007–2010 | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  | Минобразование |
| 57. Рассмотрение на заседаниях коллегий (исполкомов) хода выполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц | не реже 1 раза в год | – | – | – | – | – | – | республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 58. Разработка и утверждение Государственной программы о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на период после 2010 года и соответствующих региональных программ с доведением удельного веса объектов социальной и другой инфраструктуры, приспособленных для физически ослабленных лиц, до 100 процентов | 2010 | – | – | – | – | – | – | Минтруда и соцзащиты, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |